Słupsk, dnia 04.06.2017 r.

LAMINOPOL Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 58

76-200 Słupsk

P.T. Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego **na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków**na potrzeby firmy LAMINOPOL Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

**PYTANIE 1.**

**W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od producenta konstrukcji żelbetowej firmy Pekabex, iż terminy dostaw konstrukcji wydłużyły się o 5 miesięcy. W związku
z powyższym prosimy o wzięcie pod uwagę wydłużenie realizacji inwestycji
o min. 3 miesiące.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający po pozyskaniu informacji o możliwości wydłużającego się terminu dostawy materiałów wprowadza zmianę dotyczącą przesunięcia terminu realizacji w przypadku udokumentowanego przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie materiałów* i urządzeń lub instalacji *.*

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianę treści zapytania ofertowego.

Zmieniona treść zapytania ofertowego stanowi załącznik. Zmiany w zapytaniu ofertowym zaznaczono kolorem czerwonym. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 10.07.2017 r. do godz. 15:00.

**Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert**.